РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО  КУДИНОВО»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2021 г.                                                                                                                                   № 15

«Об утверждении плана проведения месячника

и субботников по наведению чистоты и порядка

на территории сельского поселения  «Село Кудиново»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и  на основании письма Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Малоярославецкого района № 180/3-13-14 от 23.03.2021 г., в целях наведения чистоты и порядка на территории населенных пунктов сельского поселения «Село Кудиново», улучшения противопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки, администрация сельского поселения «Село Кудиново»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населенных пунктов сельского поселения «Село Кудиново», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение N 1).

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации сельского поселения «Село Кудиново» в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.

Глава  администрации

сельского поселения «Село Кудиново»                                                                  Д.Н. Старцев

Приложение N 1

к постановлению администрации

сельского поселения «Село  Кудиново»

от 23.03.2021 г. № 15

## План мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Село Кудиново», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Переодичность | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта плана проведения субботников | 24.03.2021 г. 29.03.2021 г. |  | Зам.главы администрации СП «Село Кудиново» |
| 2 | Организация, проведения работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий жилых домов | Апрель. По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние. | Руководитель управляющей компании ООО" Наш Дом»" |
| 3 | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов торговли и прилегающих территорий. | апрель до 30.04.2021 г. | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Руководители (владельцы) помещений и строений |
| 4 | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов социально-культурного назначения и прилегающих территорий. | апрель | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Директор СДК |
| 5 | Проработка вопросов с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями по уточнению проводимых работ по подведомственным объектам | с 08.04 2021 г. до 22.04.2021 г. | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее по мере необходимости |  |
| 6 | Организация, проведение мероприятий по уборке мест общего пользования на территории сельских населённых пунктов | До 30.04.2021 г | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее 2 раза в месяц в весенне-летнем периоде. | -Администрация сельского поселения «Село Кудиново»,- жители населенных пунктов |
| 7 | Мониторинг территории садоводческих и дачных товариществ по вопросам благоустройства территории и заключение договоров на вывоз ТБО, уборка сухостоя. | До 30.04.2021 г. | По плану председателей СНТ , ДПК | Председатели: СНТ, ДПК |
| 8 | Наведение порядка на прилегающей территории дачных товариществ, СНТ, (адресный перечень) Уборка от мусора территорий общего пользования улиц (адресный перечень) Наведение порядка в прилегающем лесном массиве. | Апрель-май в течение весенне-летнего периода В течении весенне-летнего периода | По плану председателей СНТ , ДПК Жители деревень | Председатели СНТ и ДПК. Проведение субботников |
| 9 | Уборка обочин дорожного полотна Сбор и вывоз мусора с обочин дорог, вывоз веток и сухостоя. | До 07.05.2021 г. | Ежедневно, до наведения в полосе отвода, соответствующего порядка. | Руководители предприятий обслуживающие участки дорог: |
| 10 | Обустройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Апрель. По мере схода снежного покрова | Обновление по мере необходимости | -Администрация сельского поселения «Село Кудиново» |
| 11 | Очистка от мусора, сухой растительности, валежника территории мест общего пользования поселения | В течении весенне-летнего периода | До наведения соответствующего порядка. | Администрация СП «Село Кудиново» Руководители предприятий |
| 12 | Очистка от мусора, сухой растительности, валежника территорий прилегающих к населенным пунктам | В течении весенне-летнего периода | До наведения соответствующего порядка. | Собственники земельных участков |